บันทึกการประชุม (Minutes of Meeting)

ออกแบบการเชื่อมข้อมูล MGC (Loan & Lease) → NetSuite

YIP Consulting

## เรื่องที่คุยกัน

ROU เป็นส่วนที่ยากสุด เพราะพัวพันกับ Book 1 / Book 2 ของ NetSuite เดิมตกลงให้ฝั่ง Readstone วิ่งเข้ามาที่ NetSuite เป็น Account Payable แต่ลูกค้าเปลี่ยนใหม่เป็น Other Current Liability ทำให้ ROU ยุ่งสองชั้น (เป็นทั้ง liability และวิ่งคนละ Book) พี่เอกยังไม่ได้เขียน scenario ขอไป map ก่อนแล้วค่อย feedback วันนี้ยังไม่พร้อมคุย ROU

ประเด็นหลักคือต้องเตรียมข้อมูลป้อน NetSuite โดยไล่ทำเป็นตารางว่าฝั่ง Readstone/L&L มี Event อะไรบ้าง Loan List มีอะไร Payment Schedule (ตอนตั้งสัญญา + รายปี) และ Amortization ส่วนคู่บัญชีต้องมีพี่ติ่งที่รู้ detail transaction ร่วมด้วย วันนี้พี่ติ่งติดงานด่วน (ส่งใน 2 ชม.) จึงเอา overview ไปก่อน แล้วนัดคุยรายละเอียดพรุ่งนี้เช้า 10 โมง

คุณหนุ่ยกาง flow ของ L&L ให้ฝั่ง NetSuite เห็นภาพ: MA → CA → Transaction (เบิก) → อนุมัติ → ลงบัญชี 3 จังหวะ (วันเบิกเงินครั้งแรก / รายงวด-ดอกเบี้ย / ...) → เข้าเมนู JE สถานะ Post → มีปุ่ม Sync NetSuite และ Reverse จากนั้นฝั่งรับเงินคือ import Bank Statement (CSV) แล้ว match กับ Transaction ตาม Remark → Repayment → ลง JE ทั้งนี้ขา AP กับ Bank Statement มี 2 จังหวะ คือจังหวะตัดชำระ กับจังหวะส่ง sync ขึ้น NetSuite (ใช้คู่บัญชีคนละชุด)

COA ที่ทีมใช้ mapping ตอนนี้ดึงจากไฟล์ Excel ที่ลูกค้าหยอด/แชร์ไว้ ยังเป็นข้อมูลที่ทีมหาเอง ยังไม่ได้ถาม User และยังไม่ได้ map/ยืนยันกับ NetSuite ว่าหัวบัญชีถูกต้อง

ประเด็นที่ยังขัดกันคือรูปแบบส่งเข้า GL: ฝั่ง MCR (คุณโอม) อยากได้ยอดแบบ lump-sum/summary ต่อสัญญา แต่ทีม NetSuite ต้องการ detail เพื่อ mapping ทางออกคือทำ custom แยกได้ (By Company / By API) แต่ต้อง confirm ก่อน อาจออกมาเป็น 1 Journal ที่ลง detail รายบรรทัด ซึ่ง JV จะเยอะมากแต่ยอมรับได้ถ้าจำเป็นต้องดูเป็นรายเรื่อง

ประเภทใน Loan List: 5–6 ตัวต้องส่ง Detail เต็ม (Floor Plan, Loan, Hire Purchase, Leasing, Lease Other) ส่วนที่เหลือ (LG/BG, LC, PN, OD, TR, Forward Contract) เป็นกลุ่ม Commitment ส่งแค่ประเภท + ยอด (ภาระผูกพันที่ยังไม่ได้ใช้) จะส่ง pattern เดียวกันหมดก็ได้ แต่ตัวหลักต้องมี detail

ข้อมูลที่ต้องส่งเพิ่มเป็นเส้น Master ใหม่: Loan Master (สัญญา + ประเภท) + Amortized Schedule (Date / Payment / NPV / Balance / Interest / Principal) + Collateral ที่ผูกกับ Fixed Asset โดย Amortized น่าจะอัปเดตราย Quarter (ขอเช็คว่าต้องรายเดือนไหม) และมีช่อง Accrue/Expense ที่ลูกค้าอยากกรอก manual ซึ่งทีมยังไม่เข้าใจ requirement ชัด

Collateral: ส่ง Value + เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ค้ำ + Asset Number เพราะ Net Book Value เปลี่ยนทุกเดือน (มาจาก FA ใน NetSuite) จะใช้เปอร์เซ็นต์ × cost/NBV เอง (ไม่ใช้ Appraisal Value ใช้ Value) พื้นที่หลักประกัน (ไร่/Acre) ต้องรองรับทศนิยม และต้องเช็คความถี่การ re-evaluate

กู้บริษัทในเครือ (โหลน): ในรายงานมีอยู่ราว 2 แท็บ ยังไม่ชัดว่าระบบมีข้อมูลนี้ไหมและจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนคือกู้ในเครือ กู้แบงก์ไม่ติดแล้ว ส่วน Lead Order ที่เป็นของ Vendor ยังไม่แน่ใจว่านับเป็นการกู้หรือไม่

## สิ่งที่ต้องทำต่อ

- พี่เอก สรุป scenario + ลิสต์บัญชี/Event ให้ครบทุกเคส เตรียมมาก่อนคุยพรุ่งนี้เช้า 10 โมง (ต้องมีพี่ติ่งด้วย)

- คุณหนุ่ย กางโครงสร้าง Loan List (Status / Event ที่ trigger สถานะ) ให้ทีม NetSuite เห็น เพื่อ align ทิศทาง

- ทำเส้น Master ใหม่ ส่ง Loan Master + Amortized Schedule + Collateral (ผูก Fixed Asset)

- map COA กับ User และ NetSuite ให้ยืนยันหัวบัญชี (ยังไม่ได้ทำ)

- ยืนยันกับลูกค้าเรื่อง summary vs detail และ custom แยกรายบริษัท → เคลียร์ในรอบวันที่ 30

- เช็คความถี่อัปเดต Amortized / Collateral (ราย Quarter หรือรายเดือน) และการ re-evaluate

- พี่ใหญ่ เตรียมลิสต์ "สิ่งที่อยากได้ (Expect)" ให้ครบ

- ถามพี่กิ่งเรื่อง definition ของ "กู้บริษัทในเครือ"

- เป้าหมาย: ปิดทุกประเด็นในรอบ MGC วันที่ 30 (มีประเด็นน้ำท่วมเรื่องเดินทาง ต้องเช็คก่อน)